Планы работ по подготовке жилого фонда пос. Сельхозтехника к отопительному сезону 2013-2014г.

| № п/п | наименование работ | № домов | ед. измерения | объем | сроки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оштукатуривание фасада под балконами в местах повреждения штукатурки | 1 | м2 | 3 | июнь-июль |  |
| 2 | Восстановление лестницы на кровлю | 1,2 | шт | 2 | август |  |
| 3 | Гидропневматическая промывка | 1,2,3,4,5,6,7 |  |  | согласно графика |  |
| 4 | Частичный ремонт шиферной кровли | 1,3 | м2 | 10 | июль-август |  |
| 5 | Ремонт подъездов | 2,4,5,6,7 | шт. | 5 | май-сентябрь |  |
| 6 | Ремонт отмостки | 5,7 | м2 | 19 | июль-август |  |